Checklist per il consolidamento di un HelpDesk

Consolidare un HelpDesk già operativo non è una attività da sottovalutare. Esistono alcuni processi che richiedono di essere analizzati approfonditamente prima di procedere con il consolidamento. Questi processi sono:

- Validazione del consolidamento, assicurandosi che sia qualcosa di utile e necessario

- Raccogliere informazioni da tutti gli HelpDesk che partecipano al consolidamento

- Raccogliere informazioni dagli utenti

- progettare il nuovo HelpDesk

Validazione del consolidamento

- Prima di procedere al consolidamento bisogna determinare se si tratta di una operazione utile e necessaria. L'operazione di verifica si rende necessaria in considerazione del fatto che spesso il consolidamento include attività che non sono proprie dell'HelpDesk o che semplicemente non ha senso includere. Prima di procede al consolidamento bisognerebbe essere in grado di fornire risposte chiare alle seguenti domante. Altrimenti è opportuno soprassedere.

- Quale è l'obiettivo del consolidamento? Quale è la rilevanza per l'azienda? (es. impatto finanziario positivo)

- Quale è ad oggi il tuo maggiore problema? Come il consolidamento ti aiuterà nella sua risoluzione?

Informazioni raccolte da tutti gli HelpDesk coinvolti

Assicurarsi di aver compreso l'impatto del cambiamento. Raccogliere informazioni su:

- Funzionalità svolte

- Ambito del supporto

- Tecnologia utilizzata

- Personale e Skill

Parlare e ASCOLTARE i responsabili e gli operatori degli HelpDesks coinvolti chiedendo:

- Che cosa ne pensi del consolidamento?

- Credi che sia una buona idea? Perché?

Informazioni raccolte dagli utenti

- Parlare con gli utenti delle loro esigenze

- Chiedere che cosa ne pensano del consolidamento

- Quale è per loro la funzione primaria dell'HelpDesk? Con il consolidamento andrà persa? Verrà migliorata?

- Cercare di determinare quale impatto avrà il consolidamento sugli utenti

Progettare il nuovo HelpDesk

Ci sono molti aspetti da considerare prima di procedere al consolidamento, tra i quali:

Primo livello di risoluzione della chiamata

- In un HelpDesk consolidato l'ambito di competenza  è maggiore, questo potrebbe abbassare il tasso di risoluzione delle chiamate al primo livello

- E' possibile organizzare un indirizzamento automatico delle chiamate all'operatore  competente per alzare il livello di risoluzione al primo livello?

- E' possibile per tutti gli operatori accedere alla knowledge base per ottenere le informazioni necessaria alla risoluzione della chiamata?

- Ci sono altre operazioni che possono essere intraprese per evitare la caduta del tasso di risoluzione al primo livello?

Gestione della chiamata

- In un ambiente di HelpDesk consolidato la gestione della chiamata può risultare più complesso, ad esempio il passaggio della chiamata ad altri livelli di HelpDesk. Procedure chiare e service level agreements possono essere utili al fine definire e organizzare i modi di comunicazione tra i diversi livelli.

- Quali procedure sono attualmente operative per la gestione della chiamata? Come devono essere modificate?

- Quali livelli di priorità sono ad oggi stabiliti? Saranno mantenuti?

Impatto sui clienti

- I clienti non gradiscono le sorprese. Qualsiasi cambiamento che abbia un impatto sul loro livello si servizio e su ciò che attualmente l'HelpDesk fa per loro, deve essere adeguatamente pubblicizzato così da renderli consci del cambiamento in anticipo.

- I clienti sapranno chi chiamare in caso di necessità?

- Il livello di servizio per i clienti rimane uguale, migliora o peggiora?

- Il consolidamento dell'HelpDesk offrirà nuovi servizi agli utenti (es. self-help)? Se si quali? Che impatto avranno sugli utenti?

Strumenti

- Un HelpDesk che incrementa il numero di applicazioni e di tecnologie supportate potrebbe aver bisogno di un nuovo strumento, che potrebbe essere profondamente diverso da quello attualmente in uso

- Lo strumento che si è scelto è in grado di soddisfare le esigenze di gestione della chiamata di tutte le aree coinvolte nel consolidamento? Quale migrazioni o personalizzazioni sono necessarie?

- Quale e quanto training è necessario?

- Saranno necessari altri strumenti?

Personale

- E' necessario considerare il livello del personale e delle loro skill necessarie nell'helpdesk consolidato

- Che tipo di training è richiesto? (sia per il consolidamento sia per il mantenimento)

- Che effetto avrà il consolidamento sul morale , sulle motivazioni e sulle opportunità di lavoro del personale?

- Come puoi mantenere il coinvolgimento del personale nell'attività di consolidamento e contemporaneamente mantenerle nell'attività di supporto?

Focus

- Bisogna assicurasi che il nuovo HelpDesk sia focalizzato sul business. Bisogna prestare attenzione al nuovo profilo del cliente, alle aspettative del management ed alla suddivisione delle responsabilità con gli atri gruppi o reparti coinvolti. E' opportuno a questo punto sviluppare una mission, una lista di servizi e di obiettivi su cui focalizzare l'attività dell'HelpDesk.

Note sul progetto di consolidamento

Il team del progetto di consolidamento dovrebbe includere:

- Personale dell'HelpDesk

- Personale in rappresentanza dei II livelli e delle altre aree coinvolte nel supporto

- Personale in rappresentanza di tutte le altre aree dell'IT coinvolte

- Una rappresentanza dei clienti

Alcuni altri suggerimenti:

- Il progetto di consolidamento sarà molto più facile da gestire se c'è collaborazione da parte di tutto il personale dell'HelpDesk. E' importante mantenerli informati sugli obiettivi e sui progressi dell'attività. Se si intende ridurre il personale è opportuno che questi sappiano per tempo che esiste questa possibilità e che saranno aiutati nel loro ricollocamento all'interno dell'azienda o al di fuori di essa.

- Pubblicizzare il nuovo HelpDesk

- Bisognerebbe essere in grado di costruire una robusta giustificazione economica per il consolidamento. Se non si è in grado di farlo è probabilmente il caso non procede al consolidamento. Una buona giustificazione economica unitamente ad un project plan, permetterà al progetto di consolidamento di mantenere la giusta priorità che merita anche quando altri importanti progetti dovessero presentarsi.

Copyright sito web:

www.interactiongroup.it è un sito prodotto e di proprietà della Interaction Group

Tutti i diritti sono riservati:  Interaction Group Roma.

Copyright per documento generico:

Il presente documento è stato prodotto ed è di proprietà della Interaction Group

Tutti i diritti sono riservati: Interaction Group Roma.